江南工业园连理桥地块基础设施项目水土保持报告

编制单位比选邀请书

：

根据《福建省水土保持条例》（2014年5月22日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第九次会议通过），我司拟对江南工业园连理桥地块基础设施项目进行水土保持方案报告书编制。我司决定采取邀请比选方式确定评估单位，现诚邀贵单位提交比选申请材料，我司将从申请人中选定中标人。

- 项目概况：

1.1 项目名称：江南工业园连理桥地块基础设施项目。

1.2 工程地点：南平延平区。

1.3建设规模：江南工业园连理桥地块基础设施项目紧邻南福路，连理桥地块周边排水与南福路相衔接，土方工程与南福路土方相互补。工程建设内容包括连理桥地块范围内开展道路、场地平整、排水工程、道路照明、景观绿化、河道改造等基础设施项目。本项目总投资约31075.94万元（其中建安费23635.86万元）。

2、项目要求

2.1 工作内容：编制江南工业园连理桥地块基础设施项目水土保持方案报告书，出具报告书，并通过相关行政主管部门审查。要求提交送审稿12份、报批稿报告书6份、电子光盘一张及其专家评审意见。

2.2 工期要求：材料齐全后30日历天内提交报告书并送至相关行政主管部门。

2.3 质量标准：严格按照水土保持法律、法规及导则要求编制。

3、比选要求

3.1 具有独立法人资格，获得工商部门颁发营业执照的企业、事业法人；具备中国水土保持学会颁发的合格有效的水土保持方案编制3星及以上资格证书。

3.2 本次招标不接受联合体。

3.3 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、须提供的比选申请材料

4.1 法人营业执照副本复印件；

4.2中国水土保持学会颁发的合格有效的水土保持方案编制3星及以上资格证书复印件；

4.3编制费用报价单；

以上申请材料须提供壹式贰份,每页须加盖单位公章，封入密封袋中，同时加盖申请人公章。

5、本项目采用最低价中标法确定中标人。

6、注意事项

6.1 以上项目编制费用为固定总价包干，包括专家评审会务、现场考察、设备使用、项目评审及报告编制等。项目单价不因市场价格变化而调整。编制期间的所有风险费用已包含于项目总价，其合同总价不予调整。

6.2编制费用最高控制价8万元。

7、递交比选文件截止时间

2019年 4 月17 日下午3：30（北京时间）之前提交到南平市延平区八一路农商银行8楼南平南福路开发建设有限公司会议室，逾期送达的或不符合规定的申请文件将被拒绝。

比 选 人：南平南福路开发建设有限公司

联系人：张莉

联系电话：18194298672

联系地址：南平市延平区八一路农商银行8楼

2019年4月3日