江南工业园连理桥地块基础设施项目地质灾害危险性评估

报告编制单位比选邀请书

一.招标条件

本招标项目名称：江南工业园连理桥地块基础设施项目，已由有关部门批准，建设资金来源为自筹，招标人为南平南福路开发建设有限公司。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本项目地质灾害危险性评估报告编制的投标。

二、项目概况：

1、项目名称：江南工业园连理桥地块基础设施项目。

2、工程地点：南平市延平区。

3、建设规模：江南工业园连理桥地块基础设施项目紧邻南福路，连理桥地块周边排水与南福路相衔接，土方工程与南福路土方相互补。工程建设内容包括连理桥地块范围内开展道路、场地平整、排水工程、道路照明、景观绿化、河道改造等基础设施项目。本项目总投资约31075.94万元（其中建安费23635.86万元）。

三、项目进度要求

合同生效之日起20个日历日内，完成全部报告编制工作，并提交成果文件。具体时间要求如下：

1、乙方应在签订合同后5个日历天内完成该项目地质灾害危险性评估的野外调查、资料收集等与项目有关的服务内容；

2、乙方应在完成资料收集的5个日历天内完成符合自然资源部门要求的《江南工业园连理桥地块基础设施项目工程地质灾害危险性评估报告》；

3、专家评审会召开后5个日历天内，乙方根据专家意见修编完成技术资料，并按甲方意见提供给相关部门。如因甲方原因不能按时提供所需资料，则工作期限可相应顺延。

四、比选人资格要求

1、具有独立法人资格,具有有效的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）；

2、具备地质灾害危险性评估甲级资质；

3、具有至少一个建设工程地质灾害危险性评估业绩；

4、拟派项目负责人具有水文地质、工程地质、环境地质或相关专业中级及以上技术职称。

5、投标人不得被人民法院列为失信被执行人。

6、本项目不接受联合体投标。

五、须提供的比选申请材料

1、法人营业执照副本复印件；

2、地质灾害危险性评估资质证书复印件；

3、资格审查表：投标人基本情况表（见附件1）；

4、编制费用报价单（见附件2）；

以上申请材料须提供壹式贰份,每页须加盖单位公章，封入密封袋中，同时加盖申请人公章。

六、注意事项

1、以上项目编制费用为总价包干，包括税金、专家评审会务、现场考察、设备使用、项目评审及报告编制等。项目单价不因市场价格变化而调整。编制期间的所有风险费用已包含于项目总价，其合同总价不予调整。

2、编制费用最高控制价2万元。

七、递交比选文件截止时间

2019年 5 月 23 日下午3：30（北京时间）之前提交到南平市延平区八一路农商银行8楼南平南福路开发建设有限公司会议室，逾期送达的或不符合规定的申请文件将被拒绝。

八、本项目采用最低价中标法确定中标人。

九、比选时间

2019年5月23日下午3：30（北京时间），本项目采用最低价中标法确定中标人。

比 选 人：南平南福路开发建设有限公司

联系人：张莉

联系电话：18194298672

联系地址：南平市延平区八一路农商银行8楼

2019年5月17日

附件1         资格审查表    投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江南工业园连理桥地块基础设施项目地质灾害危险性评估

报 价 文 件

报价单位：

报价时间：       年      月      日

报价表

致：南平南福路开发建设有限公司

| 序号 | 产品及服务 | 含税总价 （元） | 税率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

说明：

1.上述报价为含税包干总价。

2.所开发票为可抵扣增值税专用发票。

法定代表人（签字）：

报价单位：（盖公章）

2019年5月  日