**南平武夷大成开发建设有限公司沥青路面摊铺班组选择公告**

**1.选择条件**

根据工程项目需要，拟开展 沥青路面摊铺 类班组选择。根据《南平武夷大成开发建设有限公司供应商及施工班组选择管理办法（2022年试行稿）》的规定，现对该施工班组进行库内公开选择。

**2.项目概况与选择范围**

2.1 项目的建设地点：南平市建阳区、武夷山 。

2.2 项目名称：沥青路面摊铺劳务服务。

2.3 工程概况及规模：项目为省道S302建阳区高速口至麻沙江坊公路改造、国道322线武夷山市兴田镇南源岭村-武夷山市星村镇路面改造、县道X831回潭（建阳界）至五夫排上道路改造工程配合施工劳务服务项目，因工期紧任务重，需要设多个工作面同时开展施工配合，且需设二个以上项目驻地（含项目部办公场所）。主要工作内容包括且不限于以下内容：砼旧路面共振碎石化，路面工程水稳层摊铺施工（含覆盖洒水养护）、沥青混凝土结构层调平及摊铺施工，临时交通组织管控，及影响摊铺的病害处置等。施工所涉及的所有工序的劳务、零星项材料及机械设备，具体以设计文件为准。工程量依设计施工图纸并经政府部门审核认可的实际完成合格工程量的为计价结算依据，施工劳务造价约750万元。

2.4 本次选择范围与内容：

本项目班组选择共分为 1 个作业综合队伍，服务期限为根据选择人需要指定的项目完成为限。本次比选项目的内容、数量、施工地点等情况详见下表。

**劳务作业施工清单一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **细目名称** | **单位** | **工程量** | **单价**  **（不含税）** | **单价**  **（含税）** | **备注** |
| 1 | 每摊铺（厚8cm及以下）沥青混凝土层 | m2 | 700000 |  |  |  |
| 2 | 每摊铺（厚10cm）ATB-25沥青稳定碎石上基层 | m2 | 23000 |  |  |  |
| 3 | 每摊铺（20cm厚及以下）水稳层、级配层 | m2 | 43000 |  |  |  |
| 4 | 全自动乳化沥青洒布车 | 元/月 | 1 |  |  | 租期不足月的按30天换算 |
| 5 | 旧路面共振碎石化（低频） | m2 | 48000 |  |  |  |
| 6 | 旧路面共振碎石化（高频） | m2 | 140000 |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |
| 7 | 除上述所列清单项外其它影响摊铺的病害处置等交由比选人施工项 | 元 | 施工图清单项 |  | 报下浮率N% | 结算计价=选择人清单价下浮N%后 |

注：2.4.1上述工程数量为**暂定**数量，最终以设计文件工程量清单经政府部门审计确认且实际完成的数量计价，路面工程摊铺部分按以上报价计价。其它除上述所列清单项外其它影响摊铺的病害处置等交由比选人施工项按中标后清单价（变更新增项按政府部门审核后的施工单价）扣除所报下浮率N%后计价，N%>7%。

2.4.2劳务报摊铺单价项设比选最高控制价，详见另附。

**3.资格要求**

3.1 本次选择要求承诺人须具备以下条件：

必须属于南平武夷大成开发建设有限公司班组库内的 沥青路面摊铺 类班组。具有有效的营业执照。

3.2业绩： / 。

3.3现场负责人员： 2名 。

3.4不得是南平武夷发展集团有限公司、下属子公司在册的黑名单的班组。

3.5不得是在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；及不得被列入“黑名单”。

3.6承诺人不得被工商行政管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。

3.7承诺人不得处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态；

3.8承诺人应商业信誉良好，近三年内在经济活动中无重大违法行为。

3.9参与选择的承诺人之间提供业绩、人员不得相同。

3.10本次班组选择 （不接受） 联合体竞选。

3.11其他： / 。

**4.选择文件的获取**

4.1凡有意参加选择者，请于2022 年 10 月 18 日至 10 月 23 日（工作时间）到 南平武夷大成开发建设有限公司 （地址：南平市建阳区童游街道南林林产工贸园区（碧全集团工厂对面））报名并购买(申领)选择文件，费用 0 元，过期不售，售后不退。报名时须持以下资料：有效企业营业执照复印件。未按要求提供上述资料的，选择人有权拒绝报名。

本次班组选择不办理邮购业务。

4.2报名成功后，由选择人提供选择文件U盘。

**5.班组承诺文件的递交及相关事宜**

5.1 本次评审不组织踏勘现场，承诺人自行踏勘，费用自理。

5.2承诺文件递交的时间为 2022 年 10 月 24 日上午10:30之前，承诺人应于2022年 10 月 24 日10:30前将承诺文件递交或寄至南平武夷大成开发建设有限公司（地址：南平市建阳区童游街道南林林产工贸园区（碧全集团工厂对面）。

5.3开选时间和地点同承诺文件递交截止时间和地点。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件选择人不予受理。

**6.评审办法：** 综合评分法 **。**

**7. 承诺保证金的提交**

7.1承诺保证金提交金额： **100000元（大写：壹拾万元整）** 。

**8.发布公告的媒介**

本次施工班组选择公告将在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。

**9.**自购买选择文件之日起，**承诺人需派专人实时关注武夷发展集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知**。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。

**10.联系方式**

选 择 人：南平武夷大成开发建设有限公司

地 址：南平市建阳区童游街道南林林产工贸园区（碧全集团工厂对面）

联 系 人：陈先生

电 话： 18650638229

南平武夷大成开发建设有限公司

2022年10月17日